PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION VALIDATION ET CLÔTURE DE LA PHASE 2 — CONCEPTION ET DESIGN

| Référence | AMI/CEBEVIRHA/FLUVIAC/PPB/2026 |
| --- | --- |
| Date | 19/08/2026 (J15) |
| Horaires | 10h00 – 12h00 |
| Lieu | Siège de la CEBEVIRHA, N'Djaména, République du Tchad |
| Objet | Présentation du dossier de clôture de la Phase 2 et demande de validation formelle |

1. Participants

| N° | Nom et Prénom | Fonction | Institution |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M. Germain Edou Edou | Directeur des Études Économiques, de la Planification et des Échanges | CEBEVIRHA |
| 2 | Dr. Mahamat Tokko | Directeur de l'élevage | CEBEVIRHA |
| 3 | M. Bechir Ibrahim | Chef Service Informatique | CEBEVIRHA |
| 4 | BRAHIM ABDELKHANI ISMAIL | Consultant | Consultant |

2. Ordre du jour

- Rappel du périmètre de la Phase 2 (J6 — J15)

- Présentation des maquettes du Passeport Pour Bétail (2 versions linguistiques)

- Présentation de la sécurisation du document et de l'impression décentralisée

- Présentation de l'architecture de la plateforme numérique

- Présentation du système de contrôle aux frontières

- Récapitulatif des décisions structurantes de la phase

- Observations des participants

- Décision de validation et autorisation de démarrage de la Phase 3

3. Déroulement de la réunion

3.1 Rappel du périmètre

Le consultant a rappelé l'objectif de la Phase 2, tel que défini dans le plan de travail détaillé : concevoir la nouvelle mouture physique du Passeport Pour Bétail (PPB) et l'architecture du système numérique destiné à le délivrer, l'émettre et le contrôler.

3.2 Présentation des maquettes du PPB

Le consultant a présenté les maquettes finalisées du PPB : un format A5 de 4 pages recto-verso sur une feuille A4 pliée, décliné en deux versions linguistiques (français/anglais et français/arabe), avec fond guilloché de sécurité, logo de la CEBEVIRHA et numérotation en cases (Pays / Année / N° de lot).

3.3 Sécurisation et impression décentralisée

La sécurisation du document a ensuite été détaillée : QR Code et signature numérique, éléments de sécurité visuels, et garde-fous encadrant l'impression décentralisée (plage de numéros fermée, matériel de sécurité contrôlé, déclaration obligatoire de chaque lot, droit de suspension de la CEBEVIRHA en cas d'anomalie).

3.4 Architecture de la plateforme numérique

Le consultant a présenté l'architecture technique retenue : modélisation des données (17 entités), architecture applicative (FastAPI, React, PostgreSQL/PostGIS), choix d'hébergement (OVHcloud) et l'ensemble des diagrammes de conception (cas d'utilisation, classes, séquences, états, composants, déploiement).

3.5 Système de contrôle aux frontières

La conception du système de contrôle a été présentée : application mobile fonctionnant hors-ligne jusqu'à 60 jours, synchronisation automatique différentielle, et mécanisme de vérification de la conformité de l'itinéraire déclaré, avec repli sur le document papier lorsque cette information n'est pas encore synchronisée.

3.6 Décisions structurantes de la phase

Le consultant a rappelé les choix structurants pris au fil de la phase : distinction entre paiement en ligne automatique et paiement en présentiel validé par un agent CEBEVIRHA ; configuration dynamique des formulaires et paramètres sans intervention sur le code ; non-prédéfinition de l'itinéraire à la commande ; et circuit à deux comptes distincts pour toute modification des textes du gabarit du passeport.

3.7 Observations des participants

Les participants ont pris connaissance de l'ensemble des documents et n'ont formulé aucune réserve bloquante. Le contenu présenté a été jugé complet et conforme aux orientations validées lors des réunions précédentes (05/08/2026 et 07/08/2026).

4. Décisions prises

| N° | Décision | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Validation des maquettes du PPB (versions FR/EN et FR/AR) | CEBEVIRHA | Immédiate |
| D2 | Validation de l'architecture technique et du schéma de délivrance | CEBEVIRHA | Immédiate |
| D3 | Clôture officielle de la Phase 2 — Conception et design | CEBEVIRHA | J15 (19/08/2026) |
| D4 | Autorisation de démarrage de la Phase 3 — Développement et intégration | CEBEVIRHA | J16 |

5. Clôture

Le Directeur des Études Économiques, de la Planification et des Échanges a remercié le consultant pour la qualité et l'exhaustivité des travaux de conception présentés, et a confirmé, au nom de la CEBEVIRHA, la validation de la Phase 2 ainsi que l'autorisation de démarrer la Phase 3 selon le calendrier établi.

Rédigé par : BRAHIM ABDELKHANI ISMAIL, Consultant

Lu et approuvé par :

| Nom | Fonction | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| M. Germain Edou Edou | Directeur des Études Économiques, de la Planification et des Échanges |  | 19/08/2026 |
| Dr. Mahamat Tokko | Directeur de l'élevage |  | 19/08/2026 |
| M. Bechir Ibrahim | Chef Service Informatique |  | 19/08/2026 |
| BRAHIM ABDELKHANI ISMAIL | Consultant |  | 19/08/2026 |

Le présent procès-verbal est établi en deux (02) exemplaires originaux.